## Slide 1
01000111 01001111 01000010 01001001 01000101 01010010 01001110 01001111 01000100 01000101 01010100 01001001
8 50155-3M · PREGRADO
SESIÓN 16 / 16
CASO DE NEGOCIO
& HOJA DE RUTA
> Del piloto a la escala: justificar y planificar la transformación digital industrial
DOCENTE
Jorge Andrés Dapena — MSc.
UNIDAD
U4 · Riesgo ciber-físico · SEMANA 16
INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura — Medellín (Bello)
GOBIERNO DE TI Y SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE PRODUCCIÓN · 2026-2
Notes: Cierre del curso. Se integra todo: gobernar (U1), la técnica (U2-3) y protegerla (U4) se justifican con un caso de negocio y una hoja de ruta.

## Slide 2
// 01 INICIO
AGENDA DE LA SESIÓN
A
Del piloto a la escala
Por qué mueren los pilotos y qué los sostiene
B
El caso de negocio
CAPEX/OPEX, VPN, TIR y beneficios
C
Hoja de ruta
Horizontes, dependencias y capacidades
D
Gestión del cambio
Personas, competencias y adopción
E
Cierre y proyecto
El modelo integrado y la sustentación
F
Cierre del curso
Síntesis final y referencias
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
02 / 47
Notes: El cierre integrador: convertir todo lo aprendido en una decisión de inversión justificada y planificada.

## Slide 3
// 02 CIERRE
EL CASO DE NEGOCIO EN CIFRAS
VPN
VALOR PRESENTE NETO
TIR
TASA INTERNA RETORNO
3
HORIZONTES
70%
PILOTOS QUE NO ESCALAN
INVERSIÓN
CAPEX + OPEX a lo largo del tiempo
RETORNO
Beneficios tangibles e intangibles
MÉTRICAS
VPN, TIR, payback, ROI
RUTA
Horizontes now / next / later
CAMBIO
Gestión del cambio y competencias
PROYECTO
Documento final + sustentación
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
03 / 47
Notes: El caso de negocio cierra el arco: valor (S05) → técnica (U2-3) → riesgo (U4) → justificación económica (hoy).

## Slide 4
// 03 CIERRE
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
01
Explicar por qué los pilotos de Industria 4.0 no escalan y qué los sostiene.
02
Elaborar un caso de negocio con CAPEX/OPEX, VPN, TIR y payback.
03
Construir una hoja de ruta de adopción por horizontes.
04
Diseñar la gestión del cambio y el desarrollo de competencias.
05
Integrar todo el curso en el proyecto final y su sustentación.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
04 / 47
Notes: El objetivo final: convertir el conocimiento del curso en una propuesta de inversión defendible.

## Slide 5
SECCIÓN
01
DEL PILOTO A LA ESCALA
> El valle de la muerte de la digitalización
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
05 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
05 / 47

## Slide 6
// 04 ESCALA
EL VALLE DE LA MUERTE DEL PILOTO
~70%
de los pilotos de Industria 4.0 nunca escalan a producción
PILOT PURGATORY
empresas atrapadas probando eternamente sin escalar
NO ES TÉCNICO
la causa rara vez es la tecnología: es gobierno y organización
// LECTURA CLAVE
La mayoría de las iniciativas de digitalización industrial mueren entre el piloto exitoso y la producción a escala. El 'pilot purgatory' es un fenómeno documentado. La causa casi nunca es que la tecnología no funcione, sino que falta gobierno, caso de negocio y gestión del cambio.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
06 / 47
Notes: El 'pilot purgatory' es el gran problema. La causa es de gobierno, no técnica. Este es el tema central del cierre.

## Slide 7
// 05 ESCALA
POR QUÉ MUEREN LOS PILOTOS
Las causas recurrentes del fracaso al escalar.
SIN CASO DE NEGOCIO
El piloto no midió valor; no hay con qué justificar la inversión mayor.
SIN DUEÑO
Nadie responde por escalar ni por realizar el beneficio (EDM02).
DATOS Y ARQUITECTURA
El piloto funcionó en un activo; la arquitectura no soporta la escala.
SIN ADOPCIÓN
La tecnología existe, pero las personas no cambiaron su forma de trabajar.
SIN GOBIERNO
No hay priorización, ni riesgo gestionado, ni ruta clara.
TECNOLOGÍA POR MODA
Se adoptó sin resolver un dolor real del negocio.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
07 / 47
Notes: Las seis causas son de gobierno y organización, no de ingeniería. El curso completo es la respuesta a estas causas.

## Slide 8
// 06 ESCALA
QUÉ SOSTIENE EL ESCALAMIENTO
Lo que distingue a los pilotos que sí escalan.
VALOR MEDIDO
El piloto probó un retorno concreto y medible.
DUEÑO Y GOBIERNO
Un responsable, priorización y riesgo gestionado (U1).
ARQUITECTURA ESCALABLE
Datos, UNS y estándares que soportan crecer (U2-3).
GESTIÓN DEL CAMBIO
Las personas adoptaron la nueva forma de trabajar.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
08 / 47
Notes: El escalamiento exitoso reúne todo el curso. Este es el mensaje integrador: gobierno + técnica + personas + valor.

## Slide 9
// 07 ESCALA
EL CURSO COMO RESPUESTA AL PILOT PURGATORY
SÍNTESIS
TODO ENCAJA AQUÍ
// QUÉ SE HACE
Unidad 1 dio el gobierno (priorizar, decidir, medir valor y riesgo). Unidades 2-3 dieron la arquitectura escalable (ISA-95, RAMI, OPC UA, UNS, datos gobernados). Unidad 4 dio la seguridad y la continuidad. El caso de negocio y la hoja de ruta (hoy) atan todo en una propuesta que sí puede escalar.
APORTA CADA UNIDAD
U1 gobierno · U2-3 arquitectura · U4 seguridad
HOY
Caso de negocio + hoja de ruta
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
09 / 47
Notes: Momento de síntesis del curso completo. Cada unidad fue una pieza; hoy se ensamblan en una propuesta escalable.

## Slide 10
// 08 ESCALA
“El piloto demuestra que se puede; el gobierno demuestra que conviene y logra que suceda.”
— Síntesis del curso
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
10 / 47
Notes: Frase que resume el paso de piloto a escala. Puente al caso de negocio.

## Slide 11
// 09 ESCALA
SEÑALES DE UN PILOTO QUE SÍ ESCALARÁ
Cómo reconocer, desde el piloto, si tiene futuro.
DOLOR REAL
Resuelve un problema que a la dirección le importa y le cuesta dinero.
MÉTRICA CLARA
Tiene una métrica de éxito medible desde el inicio (p. ej. OEE).
PATROCINIO
Un directivo lo respalda y responde por escalarlo.
REPLICABLE
La arquitectura y el dato permiten repetirlo en otros activos.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
11 / 47
Notes: Checklist para evaluar pilotos. El proyecto debería diseñar su piloto cumpliendo estos cuatro.

## Slide 12
// 10 ESCALA
DE LA IDEA AL ESCALAMIENTO
01
IDEA
Dolor de negocio.
02
PILOTO
Prueba acotada y medible.
03
CASO
Business case con datos del piloto.
04
DECISIÓN
La dirección aprueba escalar.
05
ESCALA
Despliegue gobernado y por fases.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
12 / 47
Notes: El puente crítico es del paso 2 al 4: el piloto debe producir el caso de negocio que la dirección necesita para decidir.

## Slide 13
SECCIÓN
02
EL CASO DE NEGOCIO
> Justificar la inversión con números
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
13 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
13 / 47

## Slide 14
// 11 CASO
LA ESTRUCTURA DEL COSTO
CAPEX
Inversión de capital: equipos, sensores, plataformas, implementación.
Compra inicial
OPEX
Gasto operativo recurrente: nube, licencias, mantenimiento, personas.
Costo mensual
TCO
Costo total de propiedad: CAPEX + OPEX a lo largo de la vida útil.
5-10 años
El error común es mirar solo el CAPEX (la compra) e ignorar el OPEX (operar y mantener). El TCO a varios años es la cifra que importa para decidir.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
14 / 47
Notes: CAPEX vs OPEX vs TCO. Los proyectos de digitalización suelen subestimar el OPEX (nube, mantenimiento del modelo, S12).

## Slide 15
// 12 CASO
BENEFICIOS: TANGIBLES E INTANGIBLES
El retorno tiene dos caras.
TANGIBLES
Cuantificables: menos paradas (OEE), menos scrap, ahorro energético, menos horas.
INTANGIBLES
Difíciles de cuantificar: calidad, marca, seguridad, agilidad, cumplimiento.
CUANTIFICAR
Los tangibles van al VPN/TIR; los intangibles se argumentan y, si se puede, se aproximan.
RIESGO EVITADO
La seguridad (U4) se justifica por el costo del incidente que previene.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
15 / 47
Notes: Beneficios tangibles al modelo financiero; intangibles argumentados. La seguridad se justifica por riesgo evitado.

## Slide 16
// 13 CASO
LAS MÉTRICAS DE DECISIÓN
MÉTRICA
QUÉ DICE
DECISIÓN
VPN
Valor hoy del flujo futuro
VPN > 0 = crea valor
TIR
Rentabilidad del proyecto
TIR > costo capital
Payback
Tiempo de recuperación
Riesgo de liquidez
ROI
Retorno relativo
Comparar opciones
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
16 / 47
Notes: VPN y TIR son las métricas de decisión de largo plazo. El payback mide el riesgo. El proyecto calculará al menos VPN y payback.

## Slide 17
// 14 CASO
CÓMO CUANTIFICAR EL VALOR
MENOS PARADAS
Cada punto de OEE recuperado se traduce en unidades y pesos.
+3 pts OEE = X$
MENOS SCRAP
Reducción de defectos y reproceso: ahorro directo de material.
-2% scrap = Y$
RIESGO EVITADO
Probabilidad × costo del incidente que la seguridad previene.
Parada evitada
Cuantificar es traducir cada beneficio a pesos con supuestos explícitos. Aun lo intangible (calidad, marca) puede aproximarse con proxies. Lo importante: hacer visible el razonamiento.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
17 / 47
Notes: Métodos de cuantificación. El 'riesgo evitado' es la clave para justificar la seguridad de la Unidad 4.

## Slide 18
// 15 CASO
CONSTRUIR EL MODELO FINANCIERO
MÉTODO
DE LOS BENEFICIOS AL VPN
// QUÉ SE HACE
1) Estima la inversión (CAPEX) y el gasto (OPEX) por año. 2) Cuantifica los beneficios tangibles por año (p. ej. +3 puntos de OEE = X pesos). 3) Calcula el flujo de caja neto anual. 4) Descuéntalo a valor presente (VPN) y obtén la TIR y el payback. 5) Haz análisis de sensibilidad: ¿qué pasa si el beneficio es menor?
PASOS
CAPEX/OPEX · beneficios · flujo · VPN/TIR
CLAVE
Análisis de sensibilidad
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
18 / 47
Notes: El método del modelo financiero. El análisis de sensibilidad (¿y si el beneficio es la mitad?) da credibilidad.

## Slide 19
// 16 CASO
UN CASO DE NEGOCIO CREÍBLE
Lo que la dirección espera ver.
SUPUESTOS EXPLÍCITOS
Qué se asume y por qué; permite discutir y validar.
SENSIBILIDAD
Escenarios optimista, base y pesimista.
RIESGOS
Qué puede fallar y cómo se mitiga (liga a U4).
MÉTRICAS DE ÉXITO
Cómo se medirá si el beneficio se realizó (EDM02).
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
19 / 47
Notes: La credibilidad viene de la honestidad: supuestos, escenarios y riesgos explícitos. Métricas de éxito para EDM02.

## Slide 20
// 17 CASO
EJEMPLO DE FLUJO Y VPN (SIMPLIFICADO)
AÑO
INVERSIÓN/GASTO
BENEFICIO
FLUJO NETO
0
-100 (CAPEX)
0
-100
1
-20 (OPEX)
60
+40
2
-20 (OPEX)
80
+60
3
-20 (OPEX)
90
+70
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
20 / 47
Notes: Ejemplo ilustrativo (cifras relativas). Payback entre año 2 y 3; VPN positivo si la tasa de descuento es razonable. El proyecto hará el suyo.

## Slide 21
// 18 CASO
ERRORES FRECUENTES DEL BUSINESS CASE
Lo que hace que la dirección no crea el caso.
SOLO CAPEX
Ignorar el OPEX recurrente (nube, mantenimiento del modelo).
BENEFICIOS INFLADOS
Prometer ahorros optimistas sin sustento ni sensibilidad.
SIN RIESGOS
No mostrar qué puede fallar; la dirección desconfía.
SIN MEDICIÓN
No definir cómo se comprobará que el beneficio se realizó.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
21 / 47
Notes: Los errores del business case son de credibilidad. La dirección premia la honestidad, no las promesas.

## Slide 22
SECCIÓN
03
LA HOJA DE RUTA DE ADOPCIÓN
> Por horizontes, dependencias y capacidades
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
22 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
22 / 47

## Slide 23
// 19 RUTA
LOS TRES HORIZONTES
NOW
AHORA (0–6 M)
Quick wins: conectar, ver (OEE), asegurar.
NEXT
SIGUIENTE (6–18 M)
Predictivo, integración, gemelos piloto.
LATER
DESPUÉS (18+ M)
Optimización, autonomía, escala.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
23 / 47
Notes: La hoja de ruta por horizontes (now/next/later) da una narrativa clara: valor rápido primero, capacidades complejas después.

## Slide 24
// 20 RUTA
PRINCIPIOS DE UNA BUENA HOJA DE RUTA
Cómo secuenciar la adopción.
VALOR TEMPRANO
Empezar por quick wins que financien y motiven lo siguiente.
DEPENDENCIAS
No se puede predecir sin datos; no hay datos sin conectividad.
SEGURIDAD DESDE EL INICIO
La ciberseguridad OT se construye en el horizonte 'ahora', no después.
CAPACIDADES
Cada horizonte exige nuevas competencias que hay que desarrollar en paralelo.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
24 / 47
Notes: Las dependencias mandan el orden (S06 ruta de adopción). La seguridad y las competencias van en cada horizonte.

## Slide 25
// 21 RUTA
CAPACIDADES ORGANIZACIONALES REQUERIDAS
La tecnología necesita capacidades detrás.
GOBIERNO
Comité IT/OT, procesos de decisión, gestión de riesgo (U1).
TÉCNICAS
Datos, integración, ciberseguridad OT, analítica (U2-4).
PERSONAS
El perfil puente IT/OT y la cultura de mejora.
SOCIOS
Integradores, academia y proveedores confiables.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
25 / 47
Notes: La hoja de ruta desarrolla capacidades, no solo instala tecnología. Gobierno, técnica, personas, socios.

## Slide 26
// 22 RUTA
LA HOJA DE RUTA DEL PROYECTO
PROYECTO
UNA NARRATIVA DE TRANSFORMACIÓN
// QUÉ SE HACE
Para la empresa del proyecto, la hoja de ruta cuenta la historia: dónde está hoy (diagnóstico de U1-U3), a dónde va (visión), y cómo llega en horizontes now/next/later, con las iniciativas priorizadas (cascada de S03), sus dependencias, su seguridad (U4) y las capacidades a construir. Es el clímax del documento final.
INTEGRA
Diagnóstico · visión · horizontes · capacidades
ES
El clímax del proyecto final
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
26 / 47
Notes: La hoja de ruta integra todo el proyecto en una narrativa. Es donde se ve si el estudiante entendió el gobierno.

## Slide 27
// 23 RUTA
PRIORIZAR ES LA ESENCIA DEL GOBIERNO
NO TODO
no se puede hacer todo a la vez: hay que secuenciar
VALOR + RIESGO
priorizar por valor de negocio y riesgo, no por novedad tecnológica
CASCADA
la cascada de COBIT (S03) es la herramienta para priorizar
// LECTURA CLAVE
La hoja de ruta es priorización pura, y priorizar es la esencia del gobierno. La cascada de objetivos (S03), los factores de diseño (S04) y la evaluación de riesgo (U4) son las herramientas que convierten una lista de deseos en una secuencia justificada.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
27 / 47
Notes: La hoja de ruta cierra el círculo con la cascada (S03). Priorizar = gobernar. Coherencia total del curso.

## Slide 28
// 24 RUTA
EJEMPLO DE HOJA DE RUTA POR HORIZONTES
HORIZONTE
INICIATIVA
DEPENDE DE
Ahora
Conectar + OEE + segmentar
—
Ahora
Ciberseguridad OT básica
Inventario
Siguiente
Mantenimiento predictivo
Datos + OEE
Después
Gemelo + optimización
Predictivo
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
28 / 47
Notes: Ejemplo de roadmap. Las dependencias fijan el orden: no hay predictivo sin datos, ni datos sin conectividad y seguridad.

## Slide 29
SECCIÓN
04
GESTIÓN DEL CAMBIO Y COMPETENCIAS
> La tecnología la usan personas
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
29 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
29 / 47

## Slide 30
// 25 CAMBIO
POR QUÉ FALLA LA ADOPCIÓN
La barrera final rara vez es técnica.
MIEDO
Temor a perder el empleo o a no saber usar lo nuevo.
FALTA DE SENTIDO
No entender para qué sirve ni qué gana el operario.
SIN FORMACIÓN
Dar la herramienta sin enseñar a usarla.
SIN LIDERAZGO
La dirección no acompaña ni prioriza el cambio.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
30 / 47
Notes: La adopción es humana. Conecta con el principio 6 de 38500 (S02). Ignorar al operario hunde la digitalización.

## Slide 31
// 26 CAMBIO
CÓMO GESTIONAR EL CAMBIO
Prácticas que sostienen la adopción.
COMUNICAR EL PORQUÉ
Explicar el sentido y el beneficio para cada rol.
INVOLUCRAR
Que los operarios participen en el diseño, no lo reciban impuesto.
FORMAR
Desarrollar competencias antes y durante el despliegue.
LIDERAZGO VISIBLE
La dirección acompaña y prioriza de forma sostenida.
CELEBRAR LOGROS
Mostrar los quick wins para generar impulso.
MEDIR ADOPCIÓN
Seguir el uso real, no solo el despliegue.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
31 / 47
Notes: La gestión del cambio es tan crítica como la tecnología. 'Empezar por el porqué' e involucrar a las personas son las claves.

## Slide 32
// 27 CAMBIO
DESARROLLAR EL PERFIL PUENTE
COMPETENCIAS
EL INGENIERO DE GOBIERNO CIBER-FÍSICO
// QUÉ SE HACE
La transformación exige el perfil que este curso forma: alguien que entiende el gobierno (U1), la arquitectura ciber-física (U2-3) y la seguridad (U4), y sabe traducir entre la dirección, TI, OT y el operario. Desarrollar y retener este talento es, en sí mismo, una iniciativa de la hoja de ruta.
INTEGRA
Gobierno + técnica + seguridad + traducción
ES
El perfil que el curso forma
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
32 / 47
Notes: Cierre motivacional: el perfil que el curso forma es la capacidad clave de la transformación. Los estudiantes son ese perfil.

## Slide 33
// 28 CAMBIO
LA ÉTICA DEL CAMBIO
PERSONAS
la automatización afecta empleos y roles reales
RECUALIFICAR
formar y reubicar en vez de solo reemplazar
RESPONSABILIDAD
gobernar la tecnología incluye responsabilidad social
// LECTURA CLAVE
La transformación digital tiene una dimensión ética: afecta el trabajo de personas reales. Gobernar bien la tecnología incluye gestionar ese impacto con responsabilidad —recualificar, comunicar, acompañar—, no solo optimizar. Es el principio de comportamiento humano llevado a la práctica.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
33 / 47
Notes: Cierre ético: la digitalización afecta personas. El gobierno responsable las acompaña. Principio 6 de 38500 en acción.

## Slide 34
// 29 CAMBIO
OCHO PASOS DEL CAMBIO (KOTTER)
01
URGENCIA
Crear sentido de urgencia.
02
COALICIÓN
Formar un equipo guía.
03
VISIÓN
Definir visión y estrategia.
04
COMUNICAR
Comunicar la visión.
05
EMPODERAR
Remover obstáculos.
06
QUICK WINS
Lograr triunfos tempranos.
07
CONSOLIDAR
Sostener el impulso.
08
ANCLAR
Fijar en la cultura.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
34 / 47
Notes: El modelo de Kotter da una secuencia probada de gestión del cambio. Los quick wins (paso 6) conectan con la hoja de ruta.

## Slide 35
SECCIÓN
05
EL MODELO INTEGRADO Y EL PROYECTO FINAL
> Todo el curso en una propuesta
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
35 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
35 / 47

## Slide 36
// 30 INTEGRACIÓN
LAS NUEVE SECCIONES DEL DOCUMENTO FINAL
La estructura exigida del proyecto integrador.
1 · ORGANIZACIÓN
Caracterización de la empresa y el proceso.
2 · DIAGNÓSTICO
Madurez digital y de gobierno.
3 · GOBIERNO
Sistema de gobierno (COBIT/38500).
4 · ARQUITECTURA
ISA-95 / RAMI / IIoT.
5-6 · DATOS Y RIESGO
Integración, tablero y evaluación IT/OT.
7-9 · CASO Y RUTA
Caso de negocio, hoja de ruta, conclusiones.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
36 / 47
Notes: Las nueve secciones integran las cuatro unidades. Cada una se nutre de los entregables y talleres del semestre.

## Slide 37
// 31 INTEGRACIÓN
EL MODELO DE GOBIERNO CIBER-FÍSICO
U1
GOBERNAR
Decidir, priorizar, medir.
U2
ARQUITECTURAR
ISA-95, RAMI, CPPS.
U3
INTEGRAR
OPC UA, MQTT, datos, gemelos.
U4
PROTEGER
Riesgo, seguridad, continuidad.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
37 / 47
Notes: El modelo integrado del curso: gobernar, arquitecturar, integrar y proteger un sistema ciber-físico de producción.

## Slide 38
// 32 INTEGRACIÓN
PROYECTO FINAL — DOCUMENTO
EVALUACIÓN · 25 %
GOBIERNO DE UN CPPS
// QUÉ SE HACE
El documento integra los Entregables 1 y 2 y añade la Unidad 4: caracterización, diagnóstico de madurez y gobierno, sistema de gobierno (COBIT/38500), arquitectura ciber-física (ISA-95/RAMI/IIoT), integración de datos y tablero, evaluación de riesgo IT/OT (62443/CSF), caso de negocio (VPN/TIR) y hoja de ruta. Entrega: domingo de la semana 15.
ESTRUCTURA
9 secciones acumulativas
ENTREGA
Semana 15 (documento)
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
38 / 47
Notes: El proyecto final es la suma del curso. Revisar la estructura de 9 secciones con los estudiantes.

## Slide 39
// 33 INTEGRACIÓN
LA SUSTENTACIÓN
Comunicar a dos audiencias.
EJECUTIVA (8 MIN)
Para la 'junta': problema, propuesta, caso de negocio y hoja de ruta. Sin jerga.
TÉCNICA (ANEXO)
Defender arquitectura, integración y seguridad ante preguntas del docente.
DOMINIO INDIVIDUAL
Cada integrante responde por cualquier parte del trabajo.
RÚBRICA
Rigor técnico, coherencia, riesgo, caso de negocio y comunicación.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
39 / 47
Notes: La sustentación dual (ejecutiva + técnica) evalúa la capacidad de traducir, el corazón del perfil. Semana 16.

## Slide 40
// 34 INTEGRACIÓN
CONSEJOS PARA EL PROYECTO FINAL
CUENTA UNA HISTORIA
Diagnóstico → visión → propuesta → ruta, coherente.
JUSTIFICA CON NÚMEROS
Caso de negocio con VPN/payback y supuestos.
NO OLVIDES LA SEGURIDAD
El riesgo IT/OT debe estar integrado, no anexo.
PRIORIZA
Menos iniciativas, bien gobernadas, en horizontes.
HABLA DOS IDIOMAS
Ejecutivo para la junta, técnico para la defensa.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
40 / 47
Notes: Orientaciones finales para el proyecto. La coherencia entre diagnóstico, arquitectura y decisiones es lo más valorado.

## Slide 41
SECCIÓN
06
CIERRE DEL CURSO
> Lo que te llevas
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
41 / 47
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
41 / 47

## Slide 42
// 35 CIERRE
LAS CINCO IDEAS QUE PERDURAN
GOBIERNO ≠ GESTIÓN
Decidir quién decide sobre la tecnología (U1).
EL CPPS ES REAL
Cómputo y físico en lazo cerrado, con arquitectura (U2).
EL DATO ES EL ACTIVO
Integración y gobierno del dato crean el valor (U3).
LA SEGURIDAD ES FÍSICA
En OT, un ataque daña equipos y personas (U4).
PRIORIZAR ES GOBERNAR
Caso de negocio y hoja de ruta convierten todo en acción.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
42 / 47
Notes: Las cinco ideas centrales del curso. Si el estudiante se lleva estas, el curso cumplió su propósito.

## Slide 43
// 36 CIERRE
LO QUE TE LLEVAS COMO PROFESIONAL
Las competencias que este curso desarrolló.
GOBERNAR
Decidir sobre tecnología con marcos (38500, COBIT, ITIL).
ARQUITECTURAR
Diseñar sistemas ciber-físicos (ISA-95, RAMI, IIoT).
INTEGRAR
Unificar el dato (OPC UA, MQTT, UNS) y darle valor.
PROTEGER Y JUSTIFICAR
Gestionar el riesgo OT y defender la inversión.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
43 / 47
Notes: Cierre motivacional: las competencias adquiridas y su valor en el mercado. Reforzar el perfil puente.

## Slide 44
// 37 CIERRE
“Gobernar la tecnología que opera procesos físicos es decidir con evidencia, hacer explícito el riesgo y responder por las decisiones.”
— Síntesis del curso
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
44 / 47
Notes: Frase de cierre que resume el propósito formativo. Conecta con la responsabilidad ética del ingeniero (S01).

## Slide 45
// 38 CIERRE
GLOSARIO ESENCIAL
Caso de negocio
Justificación económica de una inversión.
CAPEX / OPEX
Inversión de capital / gasto operativo.
VPN / TIR
Valor presente neto / tasa interna de retorno.
Payback
Periodo de recuperación de la inversión.
Hoja de ruta
Secuencia priorizada de iniciativas por horizontes.
Pilot purgatory
Quedarse en pilotos sin escalar.
Gestión del cambio
Lograr la adopción humana de la tecnología.
Perfil puente
Quien integra gobierno, IT y OT.
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
45 / 47
Notes: Vocabulario del caso de negocio y del cierre del curso.

## Slide 46
// 39 CIERRE
REFERENCIAS Y RECURSOS
Toca el enlace para abrir la fuente · libre = acceso gratuito · de pago = compra o biblioteca
WEF / McKinsey — Global Lighthouse Network (escalar I4.0) · libre
https://www.weforum.org/projects/global-lighthouse-network/
Kotter — 8 pasos del cambio (resumen oficial) · libre
https://www.kotterinc.com/methodology/8-steps/
Doerr — Measure What Matters / OKR (recursos abiertos) · libre
https://www.whatmatters.com/
ISACA — COBIT 2019 EDM02 (beneficios), APO05 (portafolio) · libre
https://www.isaca.org/resources/cobit
BCG / Acatech — escalar Industria 4.0 (informes) · libre
https://www.bcg.com/capabilities/manufacturing/industry-4.0
Brealey, Myers & Allen — Principles of Corporate Finance (VPN/TIR) · de pago
https://www.mheducation.com/
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
46 / 47
Notes: Fuentes del caso de negocio, la gestión del cambio y el cierre integrador del curso.

## Slide 47
FIN SESIÓN 16
CURSO COMPLETO
root@planta:~# curso --completado ✓ gracias _
GOBIERNO DE TI · CPPS
S16 · CASO NEGOCIO
47 / 47
Notes: Cierre del curso. Agradecer al grupo. Recordar fechas de entrega del documento (sem 15) y sustentación (sem 16).